**SPRINT No. :** 1

**FECHA DE INICIO:** 03/09/2015  **FECHA DE FINALIZACIÓN:** 16/09/2015

**META DEL SPRINT:** La meta del primer Sprint será proporcionar una versión inicial completamente funcional de la plataforma web, donde se puedan realizar operaciones básicas como inicio de sesión y registro de estudiantes, amigos académicos, asistencias, cursos y demás.

**No. DE PUNTOS DE HISTORIA A CUBRIR:** 70 puntos de Historia (Horas/Equipo)

**VELOCIDAD ESTIMADA DEL EQUIPO:**

**PILA DE SPRINT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **ALIAS HISTORIA** | **P** | **E** | **C** | **ACTIVIDAD** | **EA** | **RESPONSABLE** |
| 1 | Inicio de Sesión - Admin | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Inicio de Sesión - AA | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Inicio de Sesión - Estudiante | 200 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Gestión AA | 90 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Visualizar cursos | 120 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Gestión cursos | 180 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Visualizar agenda - AA | 70 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Visualizar agenda - Estudiante | 140 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Registrar Asesorías | 220 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Calificar Asesorías | 210 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Notificar Cursos - Estudiante | 130 | 8 |  |  |  |  |
| 21 | Registro Asistencia Cursos | 120 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Notificar Cursos - AA | 140 | 4 |  |  |  |  |